# Distribución y Asignación de Módulos por Recursos

Para garantizar una distribución equitativa de módulos y tareas, se ha reorganizado la asignación de módulos a los programadores:

**Programador: Israel Fernandez**

1. **Módulo de Registro de Terapeutas (CRUD):**
   * Desarrollo completo del módulo que permitirá agregar, editar, ver y eliminar terapeutas en el sistema. También incluye la gestión de roles de pacientes.
2. **Módulo de Reportería:**
   * Responsable de diseñar y desarrollar el módulo de generación de informes y reportes para la encargada. Debe garantizar que los informes sean precisos y presentables.
3. **Módulo de Agenda de Citas (Calendario):**
   * Desarrollo del módulo de agenda de citas, que incluye la visualización de un calendario, programación de citas y seguimiento de las mismas.

**Programador: Antonio Gonzales**

1. **Módulo de Registro de Pacientes (CRUD):**
   * Encargado de desarrollar el módulo de registro de pacientes, que permitirá crear, actualizar, visualizar y eliminar información de los pacientes.
2. **Módulo de Administración de Documentos:**
   * Desarrollo de la funcionalidad para administrar documentos e información de pacientes, incluyendo la asignación a psicólogos.

**Nota Importante**

El Project Manager, Gerardo López, no estará involucrado en la programación de estos módulos, sino que supervisará el proyecto en su conjunto y se asegurará de que se cumplan los plazos y requisitos.

Pamela Estrada se centrará en la preparación del entorno de programación, la configuración de los servidores y el soporte técnico. No participará directamente en el desarrollo de los módulos mencionados anteriormente.

Con esta asignación, se busca un equilibrio en la carga de trabajo para ambos programadores, asegurando que cada uno tenga un conjunto equitativo de módulos para desarrollar. Cualquier comunicación o coordinación necesaria entre los programadores se llevará a cabo bajo la supervisión del Project Manager.